**Formulário de informações de risco**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Id:** 1 | **Data:** 16/08/16 | **Probabilidade:** 50% | **Impacto:** 8 (0 a 10) |
| **Descrição:** Programador se ausentar do trabalho devido à problema de saúde. | | | |
| **Mitigação:** Cuidar da saúde, não se expor a situações de risco. | | | |
| **Plano de contingência:** Escalar um programador secundário que esteja ciente do projeto. | | | |
| **Status:** Parado | | **Autor:** Mirelle Bueno | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Id:** 2 | **Data:** 16/08/16 | **Probabilidade:** 50% | **Impacto:** 9 (0 a 10) |
| **Descrição:** Servidor local apresentar defeitos ou dificuldades de acesso. | | | |
| **Mitigação:** Fazer backup diários. | | | |
| **Plano de contingência:** Utilizar servidores alternativos para acesso. | | | |
| **Status:** Parado | | **Autor:** Mirelle Bueno | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Id:** 3 | **Data:** 16/08/16 | **Probabilidade:** 60% | **Impacto:** 8 (0 a 10) |
| **Descrição:** O ambiente de trabalho ficar sem acesso a internet. | | | |
| **Mitigação:** Usar acesso de internet secundário. | | | |
| **Plano de contingência:** Utilizar os backups e adaptar o projeto. | | | |
| **Status:** Parado | | **Autor:** Mirelle Bueno | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Id:** 4 | **Data:** 16/08/16 | **Probabilidade:** 80% | **Impacto:** 08 (0 a 10) |
| **Descrição:** Computadores apresentarem defeitos | | | |
| **Mitigação:** Disponibilizar computadores alternativos para uso de desenvolvimento. | | | |
| **Plano de contingência:** Utilizar um computador alternativo. | | | |
| **Status:** Parado | | **Autor:** Mirelle Bueno | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Id:** 5 | **Data:** 16/08/16 | **Probabilidade:** 60% | **Impacto:** 04 (0 a 10) |
| **Descrição:** Problemas de comunicação com o cliente principal | | | |
| **Mitigação:** Estabelecer contatos alternativos (Ex:Skype) | | | |
| **Plano de contingência:** Entrar em contato com os usuários secundários. | | | |
| **Status:** Parado | | **Autor:** Mirelle Bueno | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Id:** 6 | **Data:** 23/08/16 | **Probabilidade:** 5% | **Impacto:** 10 (0 a 10) |
| **Descrição:** Crise econômica suspender atividades da universidade e congelar o projeto. | | | |
| **Mitigação:** Procurar por recursos externos e independentes. | | | |
| **Plano de contingência:** Analisar a situação em conjunto com o cliente | | | |
| **Status:** Parado | | **Autores:** Mirelle Bueno e Vitor Artoni | |
| **Id:** 7 | **Data:** 23/08/16 | **Probabilidade:** 50% | **Impacto:** 9 (0 a 10) |
| **Descrição:** O software não conseguir uma boa aceitação por parte da usuários. | | | |
| **Mitigação:** Requisitos levantados se aproximarem o máximo do que os usuários realmente querem. | | | |
| **Plano de contingência:** Rever o projeto e propor melhorias ao software | | | |
| **Status:** Parado | | **Autores:** Mirelle Bueno e Vitor Artoni | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Id:** 8 | **Data:** 23/08/16 | **Probabilidade:** 40% | **Impacto:** 9 (0 a 10) |
| **Descrição:** Os dados anônimos das avaliações vazarem | | | |
| **Mitigação:** Elaborar mecanismo de segurança dos dados | | | |
| **Plano de contingência:** Encontrar o responsável e reforçar a segurança | | | |
| **Status:** Parado | | **Autores:** Mirelle Bueno e Vitor Artoni | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Id:** 9 | **Data:** 23/08/16 | **Probabilidade:** 70% | **Impacto:** 8 (0 a 10) |
| **Descrição:** Erro no planejamento do projeto causa atraso na entrega | | | |
| **Mitigação:** Revisar constantemente o planejamento | | | |
| **Plano de contingência:** Adaptar o máximo possível o planejamento e encurtar os prazos | | | |
| **Status:** Parado | | **Autores:** Mirelle Bueno e Vitor Artoni | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Id:** 10 | **Data:** 23/08/16 | **Probabilidade:** 30% | **Impacto:** 7 (0 a 10) |
| **Descrição:** Incompatibilidades do software com o sistema operacional | | | |
| **Mitigação:** Se atentar a questões de compatibilidade e atualizações do sistema operacional | | | |
| **Plano de contingência:** Convocar os desenvolvedores e resolver o problema | | | |
| **Status:** Parado | | **Autores:** Mirelle Bueno e Vitor Artoni | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Id:** 11 | **Data:** 23/08/16 | **Probabilidade:** 35% | **Impacto:** 5 (0 a 10) |
| **Descrição:** Risco não ser encontrado nos testes e causar transtornos ao usuário | | | |
| **Mitigação:** Certificar-se de que os testes estão cobrindo a maioria dos erros | | | |
| **Plano de contingência:** Resolver o problema o mais rápido possível | | | |
| **Status:** Parado | | **Autores:** Mirelle Bueno e Vitor Artoni | |